Příloha č. 1

Soupis prací akce - Výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě v rámci projektu Šakvice, Kanalizace a ČOV“

Podrobný popis předmětu poptávky činností výkonu stavebního dozoru:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,

- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,

- účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací,

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším prostupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,

- spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

- hlášení archeologických nálezů,

- spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

- účast na kolaudačním řízení,

- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem,

- zabezpečení činnosti a spolupráce odpovědnými geodety (vyhl. č.200/1994 Sb.)

- zajištění kolaudačního řízení

- kontrolní činnost výkon prací stanový plánem kontroly a zkoušek dle projektové dokumentace

Požadovaný výkon prací technického dozoru na stavbě:

Jedná se o zajištění veškerých nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti související se zabezpečením stavebního dozoru mandanta při realizaci stavby, spočívající především ve sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení resp. veřejnoprávní smlouvy, dodržování požadované kvality, dodržování rozpočtu a termínů stavby.

Dále přejímání dokončených výkonů, soupis a kontrola odstranění vad a nedodělků, komunikaci s příslušnými úřady apod.

Je požadována přítomnost na stavbě min. 3x týdně v počtu nejméně 2 hodiny in situ plus čas potřebný k zápisu z kontrolního dne nebo zjištění a zajištění dalších podrobností a technických specifik na stavbě mimo stavbu.

Kontrolní dny (dále jen „KD“) budou 1x týdně a v mezidobí 1x za 2 týdny pracovní porady, v naléhavých případech se může četnost (frekvence) kontrolních dnů za účasti odpovědného zástupce příkazce zvýšit na 2 x týdně nebo i vícekrát týdně.

Podrobný popis předmětu poptávky činností výkonu stavebního dozoru – fáze posuzování a hodnocení nabídek:

seznámení se s podklady posouzení připravené hodnotící komisí resp. administrátorem veřejné zakázky (dále jen „VZ“).

Výkon člena hodnotící komise VZ.

Základní informace k realizované stavbě (bližší specifikace je v technické zprávě stavby):

- „Šakvice, kanalizace a ČOV“

Předmětem veřejné zakázky jsou tyto práce:

„Šakvice, kanalizace a ČOV“ -  dostavba a rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce ČOV v obci Šakvice.

Celkové náklady stavby jsou předpokládány ve výši:

„Šakvice, kanalizace a ČOV“ 30.175.593,- Kč bez DPH,

V příloze předáváme jako podklad pro zpracování cenové nabídky technickou zprávu ze zadávací dokumentace.